# システム仕様書_発注用_v1.0

Table of Contents

# 化学物質管理システム システム仕様書（発注用）

## 文書管理情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | 化学物質管理システム システム仕様書（発注用） |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026-07-03 |
| ステータス | 確定（別紙の未確定事項〔第14章〕を除く） |
| 目的 | 本システムの再構築・保守・機能拡張を外部開発会社へ委託するにあたり、要求仕様を確定・提示する |
| 対象読者 | 受注候補の開発会社（提案・見積・設計・実装・試験の担当者） |
| 別紙 | 別紙1『判定エンジン仕様書』（judgment-engine.md）／別紙2『データモデル設計書』（data-model.md）／参考『要件定義書 v0.7』 |

### 改訂履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 承認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-03 | 初版発行 | － |

## 目次

- はじめに

- システム概要

- 用語定義

- 前提・制約条件

- 利用者・権限要件

- 業務フロー・ユースケース

- 機能要件（機能一覧）

- 画面要件（画面一覧・遷移・画面別仕様）

- 判定エンジン要件

- データ要件

- 外部インターフェース要件（TSV・帳票）

- 非機能要件

- 移行・運用要件

- 未確定事項・拡張予定

- 納品物・成果物

- 受入基準・試験方針

# 1. はじめに

## 1.1 目的

化学物質・製品（混合物）の組成情報および各種法規制情報を一元管理し、製品が各法規制の規制対象に該当するか（該当区分）を、根拠とともに自動判定・記録・出力できるWebアプリケーションを構築する。本書は当該システムに対する要求仕様を定義し、開発委託の基礎とする。

## 1.2 本書の位置づけ

- 本書は要求仕様の正本である。詳細アルゴリズムおよびDB物理設計は別紙に委ねる。

- 別紙1『判定エンジン仕様書』: 判定計算の詳細仕様とテストケース（受入試験の必須項目）。

- 別紙2『データモデル設計書』: 全テーブル定義・制約・移植性ルール。

- 本書と別紙が矛盾する場合は本書を優先し、発注者に確認すること。

## 1.3 対象読者・前提知識

Webアプリケーション開発（TypeScript / React / RDB）の実務経験を前提とする。化学・法規制の専門知識は要しないが、第3章の用語を理解すること。

# 2. システム概要

## 2.1 背景・課題

製品の含有化学物質と法規制の該当性判断は、原材料の多段構成・情報源の相違・法規制ごとの判定ルールの違いにより、手作業では誤りと工数が大きい。これを一元管理し、根拠を残して自動判定・再現可能とすることが本システムの狙いである。

## 2.2 目的・達成目標

- 化学物質・製品組成・法規制・法文物質名リンクの一元管理。

- 原材料の再帰展開による製品の物質レベル組成の算出。

- 法規制ごとの設定に基づく規制該当判定の自動化と根拠の保存・再現。

- 一括取込／出力（TSV）と帳票（ドキュメント）生成による省力化。

- ロールベースの権限管理と機密（組成非開示）の一貫した保護。

## 2.3 スコープ

### 対象

物質マスタ、製品／原材料と組成、組成の展開・統合、法規制マスタ（法律→規制区分→法文物質名）、法文物質名↔CASリンク（情報源別・バージョン管理）、金属換算係数、規制該当判定と結果保存・履歴、検索・逆引き、TSV取込／出力、ドキュメント生成、ユーザー・権限管理、システム設定、監査、多言語UI。

### 対象外（現時点）

SDS（安全データシート）の文面自動作成、外部DBへのリアルタイム自動同期、購買・在庫管理、取扱量（絶対量）ベースの届出集計。

## 2.4 システム構成概念

- 3層Webアプリケーション（ブラウザ ― アプリケーションサーバ ― RDB）。

- 認証は外部認証基盤（Supabase Auth）を利用し、業務データは自社管理のRDBに保持する。

- 判定エンジンはDB非依存の独立モジュールとして実装する（試験容易性・正確性のため）。

# 3. 用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| 化学物質（物質） | システム内の独自ID・業務コードで識別する単一物質。CAS番号を持つが一意ではない。 |
| CAS番号 | CAS Registry Number。外部情報源が物質を特定するキー。 |
| 製品 | 化学物質または原材料を組成として持つ混合物。 |
| 原材料 | 他製品の組成に利用可能な製品。製品と同一エンティティで「原材料利用可」フラグで区別。 |
| 原組成 | 製品に直接登録した構成要素（物質／原材料）と重量含有率の集合。 |
| 展開 | 組成中の原材料を再帰的に物質レベルまで分解すること。 |
| 統合 | 展開結果で同一物質が複数経路に出た場合、含有率を合算し1件にまとめること。 |
| 法律 | 規制の最上位（例：化審法）。 |
| 規制区分 | 法律配下の区分（例：第一種特定化学物質）。判定パラメータを持つ。 |
| 法文物質名 | その法律における規制対象の呼称。単一物質名または総称（例：鉛及びその化合物）。 |
| リンク | 法文物質名と化学物質（CAS）の対応情報。情報源別・バージョン別に保持。 |
| 情報源 | リンク情報の出所（LOLI/CHRIP/JAMP/USER等）。優先度を持つ。 |
| 合算方式 | 規制区分単位の判定方式（区分全体合算／法文物質名単位合算／合算なし）。 |
| 金属換算係数 | CAS×金属元素の重量割合(%)。PRTR型判定に使用。 |
| 判定 | 製品が各法規制で規制を受けるか（該当区分）を算定する処理。 |
| リンクバージョン | リンクデータセットの版（例：2026Q2）。判定は特定1版を基準に行う。 |

# 4. 前提・制約条件

## 4.1 技術スタック（指定）

| 分類 | 指定 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| フロント＋バックエンド | Next.js（App Router）+ TypeScript | 画面とAPIを一体。別建てAPIサーバを持たない。 |
| UI | shadcn/ui + Tailwind CSS。一覧表は TanStack Table 等 |  |
| ORM | Prisma |  |
| 業務DB | PostgreSQL を既定とし、MySQL・Microsoft SQL Server へ切替可能に保つ | 第10章・別紙2の移植性ルール順守 |
| 認証 | Supabase Auth（認証のみ） | 業務データは業務DBに保持。RLSに依存しない |
| フォーム検証 | Zod（フロント／サーバ共有） |  |
| 実行環境 | ローカル運用可（無料・数GB以上のデータ量を想定） | Docker等でのDB提供を可とする |

## 4.2 制約条件

- DB移植性: 数値はDecimal（Float禁止）、DB固有機能・RLSに依存しない、コード/CASは正規化列で突合（照合順序差の吸収）、識別子は予約語回避。3DBでmigrate＋テストが通ること。

- 認可はアプリケーション層で集中実装する（DBのRLSは使用しない）。

- 判定エンジンはDB・フレームワーク非依存の純粋関数として実装し、単体試験可能とする。

- 秘密情報（接続情報・鍵）はソースにコミットしない。

- 文字コードは UTF-8。

# 5. 利用者・権限要件

## 5.1 ロール定義（3種）

| ロール | 概要 |
| --- | --- |
| システム管理者 | 全機能。ユーザー・権限管理、システム設定を含む。 |
| 特権ユーザー | 業務データの全操作。全製品・全組成を閲覧可。公開フラグ設定可。 |
| 非特権ユーザー | 業務データの利用（機密制御の範囲内）。 |

- 上位ロールは下位の権限を包含する。

- 編集権限はロールと独立の軸。管理者・特権は常に「可」。非特権は管理者が「可／不可」を個別付与する。編集不可の非特権は「参照・検索・判定実行・ダウンロード・ドキュメント生成」のみ可能。

## 5.2 権限マトリクス

| 操作 | システム管理者 | 特権 | 非特権(編集可) | 非特権(編集不可) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| マスタ参照・検索・判定実行・帳票生成・TSV出力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マスタ登録・変更・削除・TSV取込 | ○ | ○ | ○ | × |
| 製品の公開フラグ設定 | ○ | ○ | × | × |
| 非公開製品の閲覧・非開示組成の閲覧 | ○ | ○ | × | × |
| ユーザー管理・ロール/編集権限付与 | ○ | × | × | × |
| システム設定・多言語（ロケール/翻訳）管理 | ○ | × | × | × |
| ドキュメントテンプレート登録・削除 | ○ | ○ | × | × |

## 5.3 機密性アクセス制御

製品に2つのフラグを持たせ、非特権ユーザーへの開示を制御する。 | フラグ | 既定 | オンの効果 | |—|—|—| | 非公開フラグ | オフ（公開） | 非特権ユーザーから製品を丸ごと隠す（一覧・検索・詳細・逆引き・TSV出力・原材料候補から除外）。 | | 組成公開フラグ | オフ（非開示） | 非特権ユーザーにも組成を開示する。 |

- 組成非開示の製品について、非特権ユーザーは原組成・展開組成・展開明細・判定の寄与明細を閲覧できない。判定の結論（該当区分）と算定値は閲覧可（本方針は変更可能。第14章 Q-A4(b)）。

- マスキングは画面・判定根拠・逆引き検索・TSV出力・生成ドキュメントのすべてに一貫適用し、サーバ側で除外／マスキングしてから返すこと。

## 5.4 認証・ユーザー登録

- Supabase Auth によるメール＋パスワード認証。

- 初回ログイン時にアプリのユーザーを自動生成（JITプロビジョニング）。最初のユーザーはシステム管理者、以降は非特権・編集不可で生成。

- 無効化ユーザーはログイン後も全APIで拒否（401）。

# 6. 業務フロー・ユースケース

## 6.1 主要ユースケース一覧

| UC | 名称 | 主アクター |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | マスタ整備（物質・法規制・金属換算係数） | 特権/編集可 |
| UC-02 | リンク版整備（バージョン作成・リンク登録・取込） | 特権/編集可 |
| UC-03 | 製品・組成登録 | 特権/編集可 |
| UC-04 | 組成展開・規制該当判定 | 全ユーザー |
| UC-05 | 判定結果の帳票出力 | 全ユーザー |
| UC-06 | 一括取込／出力 | 出力=全／取込=編集可 |
| UC-07 | 逆引き検索（この物質を含む製品） | 全ユーザー |
| UC-08 | ユーザー・権限・システム設定管理 | 管理者 |

## 6.2 代表シナリオ（UC-03〜05）

- 物質を登録（コード・CAS・和英名）。必要に応じ金属換算係数を登録。

- 法律・規制区分・法文物質名を登録（判定パラメータ設定）。

- リンク版を作成し、法文物質名↔CASリンクを登録（または取込）。

- 製品を登録し、原組成（物質・原材料・含有率・balance）を入力。保存時に合計・循環参照を検証。

- 製品画面で「展開を実行」→物質レベルへ展開・統合。

- 「使用リンクバージョン」を選び「判定を実行」→区分ごとの該当／根拠を表示・保存。

- 判定結果をテンプレートに差し込み、Word/PDFで出力。

# 7. 機能要件（機能一覧）

要件IDは参考『要件定義書 v0.7』のFR番号に対応する。

## 7.1 物質管理

| ID | 機能 |
| --- | --- |
| FR-S-01 | 物質の登録／編集／削除（論理削除）。 |
| FR-S-02 | メイン日本語名称（必須1件）・サブ名称（複数）と各英訳の管理。 |
| FR-S-03 | CAS番号の登録（必須・非一意許容。重複時は警告）。 |
| FR-S-04 | 任意プロパティ（物性・構造式等）の管理。※画面は拡張予定（第14章）。 |
| FR-S-05 | 金属換算係数（CAS-金属-%）の登録・編集。 |
| FR-S-06 | 物質一覧の検索（コード／CAS／名称和英）。 |

## 7.2 製品・組成

| ID | 機能 |
| --- | --- |
| FR-P-01 | 製品の登録／編集／削除。 |
| FR-P-02 | 原組成（物質／原材料、重量含有率）の登録。 |
| FR-P-03 | 製品を他製品の原材料として参照可能にする（原材料利用可フラグ）。 |
| FR-P-04 | 循環参照の検出と登録拒否。 |
| FR-P-05 | 含有率合計の検証（システム設定に従う）。 |
| FR-X-01〜06 | 組成の再帰展開・寄与率算出（親×子÷100）・同一物質統合・展開明細保持・深さ上限。 |

## 7.3 法規制・リンク

| ID | 機能 |
| --- | --- |
| FR-R-01〜04 | 法律→規制区分→法文物質名の階層管理と判定パラメータ設定（バージョン管理せず編集＋監査）。 |
| FR-L-01/02/04 | リンク・情報源の登録／編集／削除、優先度設定、手動リンク登録。 |
| FR-L-03 | 外部情報源リンクのTSV取込。 |
| FR-L-06/07 | リンク版の作成・複製（差分投入起点）。 |
| FR-L-05/09 | 判定時の情報源フォールバック、使用版指定。 |
| FR-L-08 | 版間差分比較。※拡張予定（第14章）。 |

## 7.4 判定

| ID | 機能 |
| --- | --- |
| FR-J-01〜05 | 製品×リンク版で判定実行。展開・統合後組成とリンク解決、合算方式・閾値・金属換算・兼ね合い・結果抑制の適用。 |
| FR-J-06 | 判定結果の保存・履歴・再表示。 |
| FR-J-07〜09 | 影響分析・一括判定・鮮度（要再判定）可視化。※拡張予定（第14章）。 |

## 7.5 取込・出力・帳票

| ID | 機能 |
| --- | --- |
| FR-IO-00 | 全主要データの画面からの個別CRUD。 |
| FR-IO-01/02 | TSV一括取込・ダウンロード（テンプレート含む）。 |
| FR-DOC-01〜07 | テンプレート登録、差込生成（Word/PDF）、マスキング適用、生成履歴。 |

## 7.6 検索・認可・監査

| ID | 機能 |
| --- | --- |
| FR-SR-01/02 | 横断検索・逆引き（この物質を含む製品）。 |
| FR-SR-03 | 規制該当条件での製品フィルタ。※拡張予定（第14章）。 |
| FR-U-01〜05 | 認証、ロール管理、編集権限付与、公開フラグ設定、システム設定。 |
| FR-AU-01/02 | 変更履歴・操作監査ログの記録。 |
| FR-AU-03 | 整合性チェック（未割当CAS・孤立リンク・係数欠落等）。※検出ロジックは実装、画面は拡張予定。 |
| FR-AU-04 | 参照整合・削除制約（論理削除＋参照警告）。 |
| FR-I18N-01〜04 | ロケール登録・UI翻訳管理・ユーザー言語設定・フォールバック。 |

# 8. 画面要件

## 8.1 画面一覧

| 画面ID | 画面名 | パス | 主な権限 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-LOGIN | ログイン | /login | 全 |
| SC-HOME | ホーム | / | 全 |
| SC-SUB-LIST | 物質一覧 | /substances | 全（編集は編集可） |
| SC-SUB-EDIT | 物質 登録／編集 | /substances/new, /substances/{id} | 参照=全、編集=編集可 |
| SC-MF | 金属換算係数 | /metal-factors | 参照=全、編集=編集可 |
| SC-PRD-LIST | 製品一覧 | /products | 全 |
| SC-PRD-EDIT | 製品 登録／編集（組成・展開・判定含む） | /products/new, /products/{id} | 参照=全、編集=編集可 |
| SC-LAW-LIST | 法規制一覧 | /laws | 全 |
| SC-LAW-EDIT | 法律 登録／編集（区分一覧含む） | /laws/new, /laws/{id} | 参照=全、編集=編集可 |
| SC-CAT-EDIT | 規制区分 登録／編集（法文物質名含む） | /laws/{id}/categories/new, /categories/{id} | 参照=全、編集=編集可 |
| SC-LV-LIST | リンクバージョン一覧 | /link-versions | 全 |
| SC-LV-EDIT | リンクバージョン詳細（リンク登録含む） | /link-versions/{id} | 参照=全、編集=編集可 |
| SC-SRC | 情報源 | /sources | 参照=全、編集=編集可 |
| SC-IO | TSV取込／出力 | /import-export | 出力=全、取込=編集可 |
| SC-DOC | ドキュメント生成 | /doc-templates | 生成=全、登録=特権 |
| SC-ADMIN | 管理（ユーザー・設定） | /admin | 管理者 |
| SC-LOCALE | 多言語（ロケール・翻訳） | /admin/locales | 管理者 |

## 8.2 画面遷移

- ログイン → ホーム → 各機能（ヘッダーナビ／ホームのメニューカード）。

- 未認証時は全画面が /login へリダイレクト。ログイン済みで /login はホームへ。

- 製品編集は「製品フォーム→組成エディタ→展開→判定」を1画面に縦積み。法律→区分→法文物質名はドリルダウン。

## 8.3 画面共通仕様

- ヘッダー（認証時）：ロゴ（ホームへ）、ナビ、ユーザー名、ロールバッジ、編集不可バッジ「参照のみ」、言語切替（有効ロケール2件以上時）、ログアウト。

- 一覧共通：検索欄＋検索ボタン（Enter可）、部分一致（大小文字非区別、コード/CASは正規化突合）、ページング50件/頁、「全N件」「X/Y」「前へ／次へ」。

- 削除共通：確認ダイアログ→論理削除。参照ありは1回目が警告（件数付）→再確認で強制削除。

- 編集権限による出し分け：編集不可ユーザーには登録・削除等のボタンを非表示、「編集」を「表示」に、フォームを無効化し「参照のみ」注記を表示。

- エラー表示：入力検証は当該フォームに赤帯。権限エラーは401/403に対応する日本語メッセージ。

## 8.4 画面別 項目定義

### SC-LOGIN ログイン

| 項目 | 型 | 必須 | 検証 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| メールアドレス | text(email) | ○ | メール形式 |  |
| パスワード | password | ○ |  |  |
| ［ログイン］ | ボタン |  |  | 失敗時「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」 |

### SC-SUB-EDIT 物質 登録／編集

| 項目 | 型 | 必須 | 桁 | 初期値 | 入力検証 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物質コード | text | ○ | ≤100 |  | 全物質一意。重複=409 |
| CAS番号 | text | ○ | ≤50 |  | 非一意許容。空不可 |
| メイン日本語名称 | text | ○ | ≤500 |  |  |
| メイン英訳 | text | − | ≤500 |  |  |
| サブ名称（0..*） | text×2/行 | − | ≤500 |  | 日本語空の行は無視 |

- アクション：［保存］［一覧へ戻る］［＋サブ名称を追加］［（各行）削除］

- 保存時：同一CAS存在時は警告表示のうえ保存成功。編集画面下部に「この物質を含む製品」（逆引き・展開済みデータ、非開示は含有率マスク）。

### SC-MF 金属換算係数

| 項目 | 型 | 必須 | 検証 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS番号 | text | ○ |  |
| 金属元素 | text | ○ | 元素記号（[A-Z][a-z]{0,2}） |
| 割合(%) | text | ○ | 0<x≤100、小数6桁 |

- 一意：CAS×元素。重複=409（削除済みは復活上書き）。マスタ未登録CASは警告。

- アクション：［保存］［キャンセル］／一覧で［編集］［削除］。

### SC-PRD-EDIT 製品フォーム

| 項目 | 型 | 必須 | 桁 | 権限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製品コード | text | ○ | ≤100 | 編集可 |
| 日本語名称 | text | ○ | ≤500 | 編集可 |
| 英語名称 | text | − | ≤500 | 編集可 |
| 原材料利用可フラグ | checkbox | − |  | 編集可 |
| 非公開フラグ | checkbox | − |  | 特権のみ |
| 組成公開フラグ | checkbox | − |  | 特権のみ |

- 新規保存後は編集画面へ遷移。原材料利用可をオフに戻す際、参照ありは警告（保存は可）。

### SC-PRD-EDIT 組成エディタ

| 列 | 型 | 検証 |
| --- | --- | --- |
| 種別 | 表示（物質／原材料） |  |
| 構成要素 | 検索選択 | 物質 or 原材料利用可の製品。自己・重複・非公開(非特権)は不可 |
| 含有率(wt%) | text | 単一値のみ。0<x≤100、小数6桁。balance行は空 |
| balance | checkbox | 1製品1件まで |

- アクション：［検索］→候補→追加、［（各行）削除］、［組成を保存］（全置換）。

- 保存検証：重複禁止／原材料利用可チェック／循環参照拒否／合計検証（設定モード）／balance制約。エラー時は保存されず全件表示。

### SC-PRD-EDIT 展開・判定

- ［展開を実行］：再帰展開・統合、結果表（物質コード／CAS／名称／統合後含有率）。組成非開示×非特権は不可（403）。

- ［判定を実行］：使用リンクバージョン選択（初期＝有効版）。結果表（法律／区分／該当／算定値／最終該当・抑制）、根拠展開（寄与物質・情報源）、判定履歴（最新20件・再表示）。

### SC-CAT-EDIT 規制区分

| 項目 | 型 | 必須 | 検証 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分コード | text | ○ | 法律内一意 |
| 区分名（和/英） | text | ○/− |  |
| 合算方式 | select | ○ | 法文物質名単位／区分全体／合算なし |
| 区分閾値 下限/上限 | text | − | 下限≤上限 |
| 兼ね合いフラグ | checkbox | − | オン時 rank・グループ必須 |
| rank | number | 条件付○ | ≥1（小さいほど厳しい） |
| 兼ね合いグループ | text | 条件付○ |  |
| 結果抑制フラグ | checkbox | − | 既定オン |

### SC-CAT-EDIT 法文物質名

| 項目 | 型 | 必須 | 検証 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理番号 | text | ○ | 区分内一意 |
| 法文物質名（和/英） | text | ○/− |  |
| 該当含有率範囲 下限/上限 | text | − | 無ければ区分閾値を使用 |
| 判定方式 | select | ○ | 含有率／金属換算 |
| 判定金属元素 | text | 条件付○ | 金属換算時必須、含有率方式では指定不可 |

### SC-LV-EDIT リンク登録

| 項目 | 型 | 必須 | 検証 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法文物質名 | 検索選択 | ○ |  |
| CAS番号 | text | ○ | マスタ未登録は警告 |
| 情報源 | select | ○ |  |

- 一意：版×法文物質名×情報源×CAS。判定根拠参照中のリンクは削除不可。

### SC-ADMIN 管理

- ユーザー：ロールselect（即保存）、編集権限checkbox（非特権のみ）、有効/無効トグル。自己の権限剥奪・無効化は不可。

- システム設定：含有率検証モード（厳格／標準／緩和）、許容誤差ε（数値）、balance許容（on/off）。

### SC-LOCALE 多言語

- ロケール：コード（^[a-z]{2}(-[A-Za-z0-9]{2,8})?$）・表示名・追加、既定切替（1件保証）、有効/無効。

- 翻訳：ロケール×キー×訳文のupsert・削除。未翻訳は既定ロケールへフォールバック。

# 9. 判定エンジン要件

判定は設定駆動（固定パターンではない）。詳細アルゴリズムとテストケースは別紙1による（受入試験で全ケース合格を必須とする）。要点は以下。

- 入力：展開・統合後組成、規制マスタ、指定バージョンの解決済みリンク、金属換算係数、情報源優先度。決定的（同一入力→同一結果）でDB非依存であること。

- 寄与量：含有率方式＝含有率、金属換算方式＝含有率×係数÷100（係数未登録は寄与0＋整合性警告）。

- 閾値：法文物質名優先→無ければ区分閾値。該当＝下限≤値（≤上限）。上限超過は当該区分で非該当。

- 合算方式（区分単位3択）：法文物質名単位合算／区分全体合算（同一物質1回）／合算なし。

- 情報源フォールバック：優先度順に探索し最初に該当リンクを持つ情報源のみ採用（法文物質名単位）。

- 兼ね合い（累積）：兼ね合いフラグON区分は同一グループ内で自区分以下rankの物質をプール合算し区分閾値と比較。

- 結果抑制：兼ね合いグループ内で複数該当時はrank最小のみ最終該当、他は抑制（記録は保持）。

- 保存・再現：結果は使用版・情報源優先度スナップショット・寄与明細とともに保存し、履歴から再表示可能。

必須確認ケース（別紙1 T5）：3種閾値5%、3種物質3%＋2種物質3% → 累積6%≥5%で3種該当、最終結果＝3種のみ。

# 10. データ要件

全テーブル定義・制約・インデックス・移植性ルールは別紙2による。要点は以下。

- 識別子：主要マスタは「ユーザー付与の業務コード（一意）」＋「内部サロゲートキー」の2本立て。参照（FK）は内部キーを用い、コード変更で参照が壊れないこと。

- 主要エンティティ：Substance／SubstanceName／SubstancePropertyDef・Property／MetalConversionFactor／Product／CompositionLine／ExpandedComposition／ExpandedPath／Law／RegulationCategory／StatutorySubstance／LinkSetVersion／Source／StatutoryCasLink／DeterminationRun・Result・Contribution／DocumentTemplate・GeneratedDocument／Locale／UiTranslation／User／SystemSetting／AuditLog／ImportJob。

- 数値：含有率・閾値・係数はDecimal。表示/保存桁は別紙2に従う。

- 削除：論理削除（deleted_at）。参照整合はアプリ層で検証し警告。

- 組成行：構成要素は「物質」または「製品」のいずれか一方（CHECK制約＋アプリ検証）。含有率は0<x≤100（balance行はNULL）。

# 11. 外部インターフェース要件

## 11.1 TSV（取込／出力）

- 形式：UTF-8（BOM付・Excel互換）、タブ区切り、1行目ヘッダ、改行CRLF。

- 取込：エラー行が1件でもあれば全件ロールバック（行番号付エラー提示）。upsert（業務コードで突合）。上限10,000行。

- 対象：出力＝物質／製品／法規制（階層1行展開）／リンク（版指定）／金属換算係数＋空テンプレート。取込＝物質／金属換算係数／リンク（製品・法規制取込は拡張予定）。

- 列定義：別表（本章末）。

### TSV列定義

| ファイル | 列 |
| --- | --- |
| 物質 | code, cas_number, name_ja, name_en, sub_names_ja, sub_names_en（サブは \¦ 区切り） |
| 製品(出力) | code, name_ja, name_en, usable_as_material, private_flag, composition_public_flag |
| 法規制(出力) | law_code, law_name_ja, law_abbrev, category_code, category_name_ja, summation_method, rank, interaction_flag, interaction_group, category_threshold_lower, category_threshold_upper, suppress_result_flag, control_number, statutory_name_ja, statutory_name_en, statutory_threshold_lower, statutory_threshold_upper, judgment_method, metal_element |
| リンク | law_code, category_code, control_number, cas_number, source_name |
| 金属換算係数 | cas_number, metal_element, ratio_pct |

## 11.2 帳票（ドキュメント生成）

- Word（.docx）テンプレート（≤10MB）に差込。出力はWordまたはPDF（PDFはLibreOffice等の変換基盤を要する）。

- 差込タグ：{product.code} {product.name_ja} {generated_at} {version_code} {masked}、繰り返し {#composition}{code}{cas}{name}{pct}{/composition}、{#results}{law}{category}{applicable}{value}{final}{/results}。

- 生成は呼出ユーザーの権限でマスキング適用。生成履歴はメタのみ保存。

# 12. 非機能要件

## 12.1 性能（目標値・要確定）

- 標準的な製品（展開後物質数〜数百、対象法規制〜数十）の判定を数秒以内。

- 一覧・検索は50件ページングで実用応答。大量一括判定・取込はバッチ許容。

- ※具体目標値は運用規模確定後に合意（第14章 Q-N3）。

## 12.2 データ量（要確定）

- 物質・リンクは数万〜数十万件規模を想定（情報源DB）。数GB以上のローカル運用に耐えること（第14章 Q-N4）。

## 12.3 セキュリティ

- 認証（Supabase Auth）、ロールベース認可（サーバ側強制）、通信暗号化（HTTPS）、入力検証（サーバ側必須）、機密（組成）マスキングの一貫適用、秘密情報の非コミット。

- 認可はクライアント制御に依存しないこと（画面のボタン非表示は補助）。

## 12.4 可用性・バックアップ・ログ保持（要確定）

- バックアップ方式・監査ログ保持期間は運用要件確定後に合意（第14章 Q-N5）。

## 12.5 保守性・移植性

- 判定エンジンはDB非依存・純粋関数・単体試験付き。

- 3DB（PostgreSQL/MySQL/SQL Server）で同一に動作。CIで各DBに対しmigrate＋テスト。

- コーディング規約：TypeScript strict、any原則禁止、ドメイン用語準拠、エラーを握りつぶさない。

## 12.6 多言語・アクセシビリティ

- UIは多言語対応（ロケール登録式）。データ名称は和英保持。

- 対応ブラウザ：最新版 Chrome / Edge / Safari。

## 12.7 監査

- 主要マスタの変更履歴、操作監査（ログイン・判定・取込・出力・生成）を記録。

# 13. 移行・運用要件

- 初期データはTSV取込で投入可能（物質・金属換算係数・リンク）。製品・法規制の取込は拡張対応（第14章）。

- ローカル運用（Docker等でのDB提供を可とする）。DBバックアップ／リストア手順を納品物に含めること。

- テストデータ生成手段を提供（現行は投入スクリプトを同梱）。

# 14. 未確定事項・拡張予定

## 14.1 未確定事項（発注者と協議して確定）

| 番号 | 論点 | 現行の暫定方針 |
| --- | --- | --- |
| Q-A4(b) | 組成非開示製品の判定「結論」を非特権に見せるか | 見せる（明細のみマスク） |
| Q-N1 | 含有率の保持精度・表示桁・丸め | 仮 Decimal(9,6)／表示6〜12桁 |
| Q-N2 | 閾値比較の境界（以上/超過） | 両端含む（以上・以下） |
| Q-N3〜N5 | 性能目標・想定データ量・可用性/ログ保持 | 未確定 |
| Q-L1/L2 | CAS→物質の多重一致、フォールバック単位 | 組成基準で突合、法文物質名単位 |
| Q-V2/V3 | 情報源優先度のスコープ、版ライフサイクル | グローバル優先度、状態=ドラフト/有効/廃止 |
| Q-G2/G8/G10 | 影響分析・再判定、兼ね合い×合算、組成公開の伝播 | 別紙参照 |
| Q-IO1〜5 | TSV詳細（BOM・ロールバック・突合キー） | 本書11章の暫定仕様 |
| Q-DOC | 帳票のExcel対応・PDF変換基盤 | Wordのみ・LibreOffice前提 |

## 14.2 拡張予定機能（本委託での実装要否を協議）

製品・法規制のTSV取込／Excelテンプレート差込／版間差分比較（FR-L-08）／影響分析・一括判定・要再判定可視化（FR-J-07〜09）／規制該当フィルタ（FR-SR-03）／整合性チェック画面（FR-AU-03）／監査ログ閲覧画面／物質の任意プロパティ編集画面（FR-S-04）／添付ファイル（SDS等）／全画面の多言語キー化。

# 15. 納品物・成果物

- ソースコード一式（monorepo）とビルド・起動手順。

- データベーススキーマ・マイグレーション（3DB分）と初期／テストデータ投入手段。

- 判定エンジンの単体テスト一式（別紙1のケースを含む）。

- 本仕様書・別紙（判定エンジン仕様書、データモデル設計書）の最新化版。

- 環境構築・運用手順書（DBバックアップ／リストア含む）。

- 受入試験項目と実施結果。

# 16. 受入基準・試験方針

- 機能：本書第7〜11章の機能が仕様どおり動作すること。特に判定は別紙1の全テストケース合格を必須とする。

- 権限・機密：第5章の権限マトリクスとマスキングが、画面・API・TSV・帳票のすべてで一貫すること（未認証401・権限外403を含む）。

- 移植性：PostgreSQL・MySQL・SQL Server それぞれでマイグレーションとテストが通ること。

- データ整合：論理削除・参照警告・循環参照拒否・含有率検証が仕様どおりであること。

- 非機能：第12章の合意値を満たすこと（性能・データ量は確定後）。

- 再現性：保存済み判定が、使用版・情報源優先度・組成スナップショットで再現できること。

## 別紙

- 別紙1『判定エンジン仕様書』：judgment-engine.md

- 別紙2『データモデル設計書』：data-model.md

- 参考『要件定義書 v0.7』：化学物質管理システム_要件定義書_v0.7.md

- 参考『機能仕様書（現行画面挙動）』：機能仕様書.md